ИТОГОВАЯ СПРАВКА                                                                                                                         по реализации программы формирование современной комфортной среды на территории Кызыл-Урупского сельского поселения  Урупского муниципального района в 2018 году.

1. Постановлением  главы администрации Кызыл-Урупского сельского поселения № 44 от 07.11.2017  утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Кызыл-Урупском сельском поселении на 2018-2022 годы».  (ссылка-http://kizil-urup.ru/?p=876).

2. Решением Совета Кызыл-Урупского сельского поселения № 69 от 31.07.2018 утверждены  Правила благоустройства территории Кызыл-Урупского сельского поселения.  Правила размещены на сайте Кызыл-Урупского сельского поселения    (ссылка - http://kizil-urup.ru/?p=874).

| 3. Решением Совета Кызыл-Урупского сельского поселения № 85 09.01.2018 создана Общественная муниципальнаякомиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Кызыл-Урупском сельском поселении на 2018-2022 годы». В ее состав включены депутаты Совета Кызыл-Урупского сельского поселения, член Общественного совета Кызыл-Урупского сельского поселения, работники администрации Кызыл-Урупского сельского поселения, учитель начальных классов МКОУ СОШ аула Кызыл-Уруп. (Размещено на сайте Кызыл-Урупского сельского поселения ссылка - http://kizil-urup.ru/?p=807). |  |
| --- | --- |

Протоколы заседания  Общественной комиссии размещены на сайте  Кызыл-Урупского сельского поселения  ( ссылка - http://kizil-urup.ru/?page_id=795).

4. На сайте Кызыл-Урупского сельского поселения создан раздел «Формирование современной городской среды» (ссылка -http://kizil-urup.ru/?page_id=795).

5. Дизайн проект общественной территории  Детской спортивной площадки  разработан  специалистом администрации.

6. По избавлению визуального мусора-

Проведена информационно-разъяснительная беседа с населением по вопросам избавления от визуального мусора, по недопущению самовольного размещения рекламных и информационных сообщений на зданиях, остановочных комплексах пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях и прочих элементах благоустройства.

Подготовлен проект постановления главы администрации Об утверждении Комплексного  плана – графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Кызыл-Урупского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2018 – 2022 годы., который направлен на поэтапное избавление от «визуального мусора» и  создание привлекательного облика аула.

Будет проведена инвентаризация или проверка качества имеющихся рекламных конструкций. После чего последуют реальные действия по устранению нарушений.

В следующем году уже нужно будет разработать и внедрить современные системы городской навигации — это комплекс знаков, указателей и схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей сельского поселения. Средства на эти цели нужно будет закладывать уже в текущем году.

7.  В системе ГИС ЖКХ отражена не вся информация, в связи с тем, что  с 01.11.2018 страница  по программе  недоступна.

8. В рамках года Благоустройства:

8.1.     В  рамках объявленного Года благоустройства сельских и городских территорий Карачаево-Черкесской Республики и в  целях вовлечения жителей аула Кызыл-Уруп в решение вопросов благоустройства, улучшения экологии, санитарной культуры и озеленения территории   объявлен конкурс за звание «Лучшее подворье 2018 года».

Итоги конкурса будут оформлены постановлением администрации Кызыл-Урупского  сельского поселения  и объявлены в новогодние праздники в 2018 году

8.2. Проведены субботники   по уборке, благоустройству и санитарной очистке  территории Кызыл-Урупского сельского поселения – 21.04.2018, 25.08.2018, 20.10.2018,  14.09.2018

| № п/п | Наименование проведенных работ | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от мусора территорий | тыс.кв.м | 0,4 |
| 2 | Вывоз мусора | куб.м. | 4,5 |
| 3 | Посадка деревьев | штук | - |
| 4 | Посадка кустарников | штук | - |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | штук | 3 |
| 6 | Приведение в надлежащее состояние улиц | км. | 1,9 |
| 7 | Ремонт дорог | км. | 0,45 |
| 8 | Ремонт тротуаров | кв.км. | - |
| 9 | Ремонт площадок для мусорных контейнеров | шт. | - |
| 10 | Установка урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт. | 8 |
| 11 | Ремонт фасадов зданий | ед. | 1 |
| 12 | Ремонт и покраска ограждений индивидуальных домовладений | ед. | 5 |
| 13 | Ремонт детских, спортивных площадок | ед. | 2 |
| 14 | Ремонт и установка лавочек | ед. | 8 |
| 15 | Приведение в надлежащее состояние берегов рек | км. | 1,4 |
| 17 | Количество людей, участвовавших в субботнике, в т.ч. школьников | чел | 150, в т.ч.школьников 30 |
| 18 | Задействовано техники | ед. | 3 |

10. На создаваемой общественной территории планируется:

Создаваемая Детская  спортивная площадка  максимально удовлетворит  потребности детей младшего возраста, проживающих на территории поселения  их родителей в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.

11 Создаваемая общественная территория будет передана  Сельскому дому культуры.

12. За активное участие в программе   следует поощрить  спонсоров инфдивидуальных предпринимателей Чочиева Джашарбека Борисовича и Шаманова Магомеда Алхазовича, а также жителей аула:

Боташева Расула Робертовича,

Джамбаева Руслана Азретовича,

Узденова Резуана Ракаевича

Чочиева Алия  Назирбиевича.

13. Фотоматериалы о ходе реализации программы (до, в ходе, после)

До

В ходе

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ ГОДА БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В 2018 году

| № п/п | Наименование СП | адрес благоустроенной территории | дворы (шт) | ст-ть дворов (тыс. руб.) | общественные территории (шт) | ст-ть общественных территорий (тыс. руб.) | доп. ср. администрации СП (тыс.руб.) | участие жителей (чел.) | средства спонсоров, жителей (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кызыл-Урупское сельское поселение Урупского муниципального района карачаево-Черкесской Республики | 369264, ул. Пионерская, д. 21, аул Кызыл-Уруп, Урупский район, Карачаево-Черкесская Республика, Россия | 0 | 0 | 1 | 282,0 | 5,16 | 150 | 15 |