РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

СОВЕТ  КЫЗЫЛ-УРУПСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

09.02.2018                            аул Кызыл-Уруп                                              № 89

Об  утверждении  паспорта  благоустройства  территории  Кызыл-Урупского

сельского  поселения  на  2018 год

В  целях  обеспечения  реализации  Федерального  закона  от  06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации» в рамках объявленного Года благоустройства сельских и городских территорий Совет  Кызыл-Урупского  сельского  поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить  Паспорт  благоустройства  территории  Кызыл-Урупского сельского поселения  на  2018  год  согласно  приложению.

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке и   вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  (обнародования).

3. Контроль    исполнения  настоящего  решения  возложить на главу администрации Кызыл-Урупского сельского поселения, Чочиева Н.Н..

Глава  Кызыл-Урупского   сельского  поселения                        Д.Ш. Шунгаров

Утверждаю

Глава Кызыл-Урупского                                                                                               сельского поселения

__________  Д.Ш. Шунгаров

«09» февраля 2018

ПАСПОРТ

благоустройства  территории  Кызыл-Урупского сельского  поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства.Для реализации мероприятий, предусмотренных в рамках благоустройства на территории Кызыл-Урупского сельского поселения утверждены необходимые нормативно-правовые документы:

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», постановление «Формирование современной городской среды в  Кызыл-Урупском сельском поселении на 2018-2022 годы»от 07.11.2017  №  44 ;

- Правила благоустройства территории Кызыл-Урупского сельского поселения, решение Совета Кызыл-Урупского сельского поселения постановление от 31.07.2017 № 69;

Проведена инвентаризация дворовых территорий и общественных пространств. Согласно инвентаризации на территории  Кызыл-Урупского сельского поселения  имеется 3 общественных пространств, требующих благоустройства в первоочередном порядке.

Объектами благоустройства на территории  Кызыл-Урупского сельского поселения являются:

- площадки различного функционального назначения;

- пешеходные коммуникации и проезды;

- общественные пространства;

- участки (зоны) общественной и жилой застройки;

- санитарно-защитные зоны производственной застройки;

- объекты рекреации;

- улично-дорожная сеть населенного пункта;

- технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

Территория Кызыл-Урупского сельского поселения составляет8516 гаПроживает 1385 человек.

Трудоспособное население – 899

Общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами отсутствует совсем. Оборудования канализацией нет. Оборудование газом составляет довольно высокий процент – 95 %, однако в данном случае имеется в виду сжиженный газ, сетевой газ на территории поселения будет введен в 2018г. Оборудование жилого фонда центральным отоплением, горячим водоснабжением и ваннами отсутствует. В существующей застройке аула преобладают одно- и двухэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории аула.

Весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности. Общая площадь жилищного фонда 13 тыс.  м2.

Экспликация

объектов общественно-социального назначения

| № | Наименование |
| --- | --- |
| Учреждения культуры и досуга |  |
| 1 | Сельский дом культуры |
| 2 | Сельская библиотека |
| Объекты образования |  |
| 3 | МКДОУ «Мадинка» |
| 4 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа аула Кызыл-Уруп» |
| Объекты здравоохранения |  |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт |
| Объекты административно-делового назначения |  |
| 6 | Администрация Кызыл-Урупского сельского поселения |
| Объекты торговли и бытового обслуживания |  |
| 7 | Отделение связи |
| 8 | магазин |
| Спортивные объекты |  |
| 9 | Спортивный зал МКОУ «Средняя общеобразовательная школа аула Кызыл-Уруп»- недостроен. |
| 10 | Спортивный зал в здании сельского дома культуры |
| 11 | Спортивная площадка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа аула Кызыл-Уруп» |
| 12 | Футбольное поле- не оборудовано |
| Памятники истории |  |
| 13 | Памятник участникам Великой отечественной войны |
| 14 | Памятник- обелиск погибшим в Великой Отечественной войне |
| Объекты специального назначения |  |
| 15 | Кладбище 1 действующее |
| 16 | Кладбище 2 действующее |
| Культовые сооружения |  |
| 17 | Мечеть а. Кызыл-Уруп |

| Территория индивидуальной жилой застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Количество индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки, всего, в том числе: | единиц | 225 |
| 2 | Количество индивидуальных жилых домов уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | единиц | 75 |
| 3 | Количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых не соответствует требованиям правил | единиц | 150 |
| 4 | Количество населения, проживающего в индивидуальном жилищном фонде | человек | 1385 |

Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п.п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 2 | - общая площадь | кв.м | 50000 |
| 3 | - площадь благоустроенных территорий | кв.м | 25000 |
| 4 | Доля благоустроенных территорий | % | 50 |

Перечень мероприятийпо благоустройству территории Кызыл-Урупского сельского поселения                     на 2018 год

| №п.п | наименование мероприятия | сроки исполнения | ответственный исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести сход граждан с повесткой дня: обустройство территории и санитарное состояние аула | Апрель 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения Глава администрации Чочиев Н.Н. |  |
| 2 | Провести субботник с привлечением населения аула и школьников, с целью очистки территории от мусора и приведением в надлежащее состояние | Апрель 2018 Октябрь 2018 Каждый четверг-санитарные дни | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения Депутаты СП |  |
| 3 | Объявить конкурс «Лучшее подворье» | 2018 0ктябрь 2018- подведение итогов | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения Боташева Ф.Д. |  |
| 4 | Устройство асфальтобетонного покрытия общественной территории, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к общественным территориям, от ул. Чомаева до ФАП | 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения | Дорожный фонд района |
| 5 | Обеспечение освещения ул. Чомаева и ул. Пионерская; | 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения Глава администрации СП Чочиев Н.Н. | Местный бюджет |
| 6 | Установка скамеек на территории сельского дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта -8 шт. | 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения Джамбаев Р.А. | Местный бюджет |
| 7 | Установка урн на территории сельского дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта- 4 шт. | 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселенияДжамбаев Р.А. | Местный бюджет |
| 8 | Очистить площадку по ул. Чомаева и произвести посадку деревьев в районе участков №№ 80-84 | 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения Узденов Р.Х. |  |
| 9 | Приведение в надлежащее состояние территорий кладбищ № 1 и № 2 | 2018 | Имам а. Кызыл-Уруп Узденов Р.Р. |  |
| 10 | Скашивание и ликвидация сорной растительности | 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения |  |
| 11 | Ремонт дороги ведущей на кладбище а. Кызыл- Уруп | 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения | Дорожный фонд района |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Рабочий | 2018 | АдминистрацияКызыл-Урупского сельского поселения | Дорожный фонд района |

Строительство  детской спортивной площадки

В   районе Сельского дома культуры, запланировано  строительство   Детской спортивной площадки в случае выделения финансовых средств  из федерального и республиканского бюджета.

начало  строительства  2018 год.

Ответственным, за  выполнение  работ,  является  глава администрации Кызыл-Урупского   сельского  поселения Чочиев Н.Н.

Рис. 1. Территория,  примыкающая к СДК а. Кызыл-Уруп в настоящее время

Рис.2. Территория примыкающая к СДК а. Кызыл-Уруп после строительства детской  спортивной площадки  (проект)

Рис.3 ул. Чомаева в настоящее время

Рис.4 ул. Чомаева после обустройства (проект)

Рис. 5 ул. Пионерская в районе сельского дома культуры  в настоящее время

Рис.6 ул. Пионерская в районе сельского дома культуры после обустройства (проект)

Рис. 7. Территория  перед сельским домом культуры в настоящее время

Рис.8. Территория перед сельским домом культуры после обустройства (проект)