РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  
 КЫЗЫЛ-УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

09.02.2023 а. Кызыл-Уруп № 75

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кызыл-Урупского сельского поселения на 2023 год** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 5 и 6 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Кызыл-Урупского сельского поселения и в целях реализации средств из федерального бюджета,

Совет Кызыл-Урупского сельского поселения

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кызыл-Урупского сельского поселения (приложение 1).

2. Администрации Кызыл-урупского сельского поселения подготовить сметную документацию планируемых работ, и включить указаные мероприятия в План работы администрации на 2023год

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Урупа» и разместить на официальном сайте Кызыл-Урупского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава (Председатель Совета)**

**Кызыл-Урупского сельского поселения К.М. Джуккаев**

Приложение 1

к решению Совета Кызыл-Урупского

сельского поселения

от 09.02.2023 № 75

**План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах**

**Кызыл-Урупского сельского поселения на 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Общая площадь**  **(кв.м.)** | **Длина**  **(м)** | **Ориентировочная ширина**  **(м)** | **Состояние элементов**  **существующей дороги (дефекты)** | **План мероприятий** |
| **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Пионерская  от дома №1а до дома №3 | 1750 | 500 | 3,5 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 2 | ул. Чомаева от дома №20 до №12 | 875 | 250 | 3,5 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы. Узкая проезжая часть | расширение проезжей части, устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 3 | пер. Рабочий от дома №19 до № 41 | 1400 | 400 | 3,5 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы, промоины | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; установка водосточной трубы |
| 4 | постановка на кадастровый учет автомобильной дороги а Кызыл-Уруп - Мокрая | 12250 | 3500 | 3.5 | выявление дефектов и ремонтные работы (при необходимости) после постановки на кадастровый учет | до 30.12.2023 |